UMOWA Nr   /DT/2022

zawarta w dniu ….……..2022 r. w Szczecinku pomiędzy:

Miejską Energetyką Cieplną Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinku i adresie: 78 – 400 Szczecinek ul. Armii Krajowej 81, NIP 673-000-59-70, REGON P-330031628, o kapitale zakładowym 10 723 700 zł, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 
w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000030684, zwaną w dalszej treści umowy „Inwestorem” i  reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu - Marka Szabałowskiego,

a

Firmą …………………………..  z siedzibą ……………………………………, NIP ……………………, REGON …………………, o kapitale zakładowym   …………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy    w ……………….,  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod                   nr ……………………………….., zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą” i reprezentowaną przez:

…………………………………………………..

o następującej treści:

Zamawiający oświadcza, że stosownie do art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.) ustawa ta nie ma zastosowania do niniejszej umowy.

§ 1

(przedmiot umowy)

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace obejmujące wymianę izolacji termicznej z waty szklanej i wełny mineralnej, pokrytej blachą ocynkowaną na izolację z sztywnej pianki poliuretanowej o grubości min. 100 mm zespolonej z płaszczem z blachy ocynkowanej 
o grubości min 0,5 mm, rurociągu cieplnego DN 500 napowietrznej sieci cieplnej wysokich parametrów. Wymianie podlega odcinek sieci cieplnej od wyjścia/wejścia sieci do/z kotłowni KR-I mieszczącej się w Szczecinku przy ul. Kołobrzeskiej do/z komory K1 o długości  L = 185 mb. (dł. izolacji 370 m - zasilanie i powrót).

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

§ 2

(terminy umowne)

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy – od dnia zawarcia umowy;

- wymagany termin wykonania przedmiotu umowy  – do dnia 16.09.2022 roku.

- Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową ulegną zmianie w przypadku:

- przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

- zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

§ 3

(obowiązki Wykonawcy)

- Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt do:

- zabezpieczenia terenu, na którym będą wykonywane prace związane z przedmiotem niniejszej umowy, z zachowaniem najwyższej staranności,

- zorganizowania zaplecza budowy,

- zabezpieczenia terenu prac przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

- ponoszenia odpowiedzialności za szkody pozostające w związku przyczynowym z pracami prowadzonymi przez Wykonawcę,

- zabezpieczenia instalacji i urządzeń Zamawiającego w miejscu wykonywania prac i w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

- wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,

- bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie prac,

- odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części obiektów objętych pracami albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,

- zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

- dbania o należyty porządek na terenie budowy,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru, uczestniczenia w czynnościach odbioru 
i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

- Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących norm oraz innym określonych w dokumentacji. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) i okazać je na każde żądanie Zamawiającemu.

§ 4

(obowiązki Zamawiającego)

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania Wykonawcy terenu wykonywania prac,

- udzielania Wykonawcy bieżących informacji dotyczących obiektu,

- stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer, w których takie współdziałanie będzie konieczne,

- odebrania wykonanych prac zrealizowanych zgodnie z umową,

- odebrania przygotowanego przez Wykonawcę kompletu dokumentów po wykonaniu i odbiorze prac,

- zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy, Zamawiający jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go, zająć pisemne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Opóźnienie w wyjaśnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim może skutkować wydłużeniem końcowego terminu wykonania przedmiotu umowy 
o okres opóźnienia.

§ 5

(wynagrodzenie)

- Strony ustalają wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. Należna Wykonawcy cena za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy wynosi ………………………………………………………… zł netto (słownie: …………………………………………………………………... tysięcy złotych) plus podatek VAT ……………………. zł, cena brutto   zł (słownie: …………………………………… tysięcy…………………………………….. złotych.

- Materiały i urządzenia będą dostarczane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego transportem Wykonawcy.

- Koszty załadunku i transportu dostarczanych materiałów i urządzeń ponosi Wykonawca.

- Za utylizację odpadów i sprzedaż złomu odpowiada Wykonawca i stanowią one jego koszty 
i przychody.

- Zapłata nastąpi w terminie 30 dni po pozytywnym protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy              (po wykonaniu i przekazaniu do eksploatacji przedmiotu umowy) i po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz oświadczeń podwykonawców o otrzymaniu zapłaty.

- Wynagrodzenie należne za wykonane prace będzie przekazywane przelewem na rachunek Wykonawcy:

Bank : ………………………………….

Nr rachunku : ………………………….

§ 6

(podwykonawcy)

- Wykonawca może zlecić w części usługi objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom ze wskazaniem zakresu usług, które będą wykonywać.

- Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tych usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania usług określonych w umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Zamawiający nie dopuszcza zawarcia umowy przez podwykonawcę z kolejnym podwykonawcą.

- Umowy, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 powyżej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

8.    Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna 
       z treścią umowy zawartej z Wykonawcą oraz jeżeli dana część przedmiotu umowy, jaką zamierza 
       podzlecić wykonawca nie została wpisana do oferty Wykonawcy.

§ 7

(zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje zgodne z umową wykonanie usługi oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane usługi.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji pieniężnej w wysokości 5 % ceny ofertowej, tj. kwoty …………. zł przed podpisaniem umowy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy przy zachowaniu poniższych warunków:

- 100% ustalonej kwoty zabezpieczenia tj. kwotę ……………. zł w terminie 30 dni od dnia wykonania całego zamówienia, potwierdzonego protokołem podpisanym przez dwie strony 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 3 dni o:

- zmianie siedziby Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

- ogłoszeniu likwidacji lub upadłości firmy Wykonawcy,

zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

§ 8

(gwarancja i rękojmia)

- Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy określonego w § 1 na okres 60 miesięcy. Okres rękojmi za wady ulega odpowiednio przedłużeniu o czas trwania napraw.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonany przedmiot umowy określony w ( 1 gwarancji jakości 60 miesięcy.

- Zamawiający wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.

- Bieg terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości liczy się od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy protokołem końcowym odbioru robót.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie 5 dni od otrzymania stosownej informacji od Zamawiającego, chyba że jest oczywiste, iż wad tych nie da się usunąć w terminie pięciodniowym i wówczas termin usunięcia wad zostanie uzgodniony między stronami.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a niniejszej umowy oraz powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 9

(kary umowne)

- Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane 
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu prac, o których mowa w §1 niniejszej umowy lub za każdy dzień w usunięciu wad w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu terenu prac - karę umowną w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną.

§ 10

(RODO)

- Zamawiający realizując obowiązek informacyjny określony w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje:

- Dane osobowe Wykonawcy (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy.

- Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., 
ul. Armii Krajowej 81, 78-400 Szczecinek,

  - Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 
w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zulanaski@mec-szczecinek.com.pl

  - Dane osobowe Wykonawcy mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Zamawiający realizuje postanowienia umowy, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz prawne. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

  - Wykonawca posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 
Wykonawcy.

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych.

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO,

  - Wykonawcy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń,

- Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy.

§ 11

- Osobą odpowiedzialną za współpracę i współudział w zakresie działalności objętej umową:

- ze strony Wykonawcy będzie:

…………………………………………………………………………………………………………….

- ze strony Zamawiającego będzie:

- Józef Galiński

- Tomasz Siegert

§ 12

(odbiór robót)

- Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy określony w § 1 umowy.

- Zamawiającemu, w przypadku zgłoszenia do odbioru obiektu wadliwego przysługuje prawo odmowy odbioru końcowego.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń do ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru robót.

- Zamawiający dokona odbioru robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia ich wykonania przez Wykonawcę.

§ 13

(zmiana umowy)

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy 
w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach:

- Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

- zawieszenia prac przez Zamawiającego,

- jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu,

- zmiany się w trakcie wykonywania umowy przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy, lub tych zmian dokona Zamawiający,

- zmian w zakresie przedmiotu zamówienia w sytuacji wyłączenia urządzenia lub obiektu z użytkowania, skutkujące zmianą wielkości i zakresu zamówienia w czasie trwania umowy oraz zmian częstotliwości świadczenia usług,

- udzielenia zamówienia dodatkowego na podstawie rozszerzenia zakresu rzeczowego zamierzenia, w związku z zaistniałymi okolicznościami, które wynikły na etapie realizacji umowy.

- Jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- wstrzymanie prac przez Zamawiającego,

- konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej.

- Jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności:

- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji,

- konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

- Pozostałe zmiany

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy – w takim przypadku wynagrodzenie przysługuje Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowaniami świadczeniami,

- Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

- opis zmiany,

- uzasadnienie zmiany,

- koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,

- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną

§ 14

(odstąpienie od umowy)

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach,

- gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac w terminie określonym w § 2 bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,

- gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazów upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,

- Wykonawca wykonuje prace w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 – 5 traktowane będzie jako odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

(postanowienia końcowe)

- Wszelka korespondencja między stronami będzie dokonywana na adresy umieszczone                na pierwszej stronie niniejszej umowy.

- W wypadku zmiany adresu, każda ze stron jest zobowiązana do powiadomienia na piśmie
o tym fakcie drugą stronę.

- Wszelkie negatywne konsekwencje wynikające z braku informacji, o której mowa
w ust. 2 obciążają stronę, która nie dopełniła obowiązku poinformowania o zmianie adresu.

- Korespondencja wysłana listem poleconym lub pocztą kurierską na adres podany na wstępie niniejszej umowy jest uważana za doręczoną.

§ 16

- Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, to nie narusza
to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy w takim przypadku zobowiązane są do dokonania uregulowania zastępczego, które jest możliwie najbliższe celowi gospodarczemu postanowienia nieskutecznego.

- Gdziekolwiek w umowie zawarte jest postanowienie, że informacja ma być „pisemna” lub „na piśmie” lub „z zachowaniem formy pisemnej”, oznacza to wszelkie informacje pisane 
i drukowane komputerowo wysłane listem poleconym.

§ 17

- Wykonawca odpowiada za wydawanie poleceń i dopuszczanie pracowników do wykonywania pracy w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego.

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

§ 18

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - Specyfikacja Warunków Zamówienia

  - Oferta Wykonawcy.

Zamawiający        		         				      Wykonawca